附件1：

| 县市 | 任务 | 分解到户（5%） |  | 开工（40%） |  | 建档立卡贫困户开工（15%） |  | 竣工（30%） |  | 建档立卡贫困户竣工（10%） |  | 总体得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 得分 | 户数 | 得分 | 户数 | 得分 | 户数 | 得分 | 户数 | 得分 |  |  |
| 泽州县 | 210 | 210 | 5 | 210 | 40 | 58 | 15 | 118 | 16.86 | 28 | 10 | 86.86 | 2 |
| 高平市 | 110 | 110 | 5 | 110 | 40 | 43 | 15 | 96 | 26.18 | 36 | 8.37 | 94.55 | 1 |
| 阳城县 | 410 | 410 | 5 | 370 | 36.1 | 24 | 12.86 | 300 | 21.95 | 21 | 7.5 | 83.41 | 3 |
| 陵川县 | 510 | 510 | 5 | 452 | 35.45 | 246 | 12.3 | 298 | 17.53 | 203 | 6.77 | 77.05 | 4 |
| 沁水县 | 1130 | 1130 | 5 | 798 | 28.25 | 128 | 11.36 | 520 | 13.81 | 101 | 5.98 | 64.4 | 5 |

农村危房改造进展情况通报表

说明：1、此通报进度截止时间为8月底。

2、建档立卡贫困户基数为各县（市）6月份上报“十三五”规划数据。