# 附件:2：

# 2016年乡村清洁工程进展情况通报表

2016年8月

| 县市区 | 资金是否已落实 | 垃圾中转站 |  |  | 已创建达标村个数 |  | 规划编制完成情况 | 是否已建有县域 垃圾卫生填埋场 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标任务 | 已建几座 | 在建几座 | 目标任务 | 已创建 |  |  |  |
| 开发区 | 是 | --- | --- | --- | 6 | 0 | 未完成 | 是 | 加快达标村创建，加快完成规划编制 |
| 城区 | 是 | --- | --- | --- | 21 | 7 | 未完成 | 是 | 加快达标村创建，加快完成规划编制 |
| 泽州县 | 是 | 4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 未完成 | 是 | 加快垃圾中转站建设，加快达标村创建，加快完成规划编制 |
| 高平市 | 是 | 15 | 2 | 0 | 146 | 0 | 完成 | 是 | 加快垃圾中转站建设，加快达标村创建 |
| 阳城县 | 否 | 4 | 4 | 0 | 159 | 60 | 未完成 | 是 | 尽快配套县级补助资金，加快达标村创建，加快完成规划编制 |
| 陵川县 | 部分配套 | 3 | 1 | 0 | 114 | 73 | 未完成 | 是 | 尽快配套县级补助资金，加快垃圾中转站建设，加快达标村创建，加快完成规划编制 |
| 沁水县 | 是 | 4 | 2 | 0 | 53 | 0 | 未完成 | 是 | 加快垃圾中转站建设，加快达标村创建，加快完成规划编制 |